# CONTRACT DE ACHIZIE PUBLICA

Nr.	/

# Execuție lucrări în cadrul proiectului ,,Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul Comunei Pocola” – cod SMIS 315234

# Preambul

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotarii de Guvern nr. 295/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, actelor normative subsecvente, s-a incheiat prezentul contract de achizitie publica de executie lucrari, denumit in continuare „Contractul”,

Intre:

COMUNA POCOLA cu sediul in sat Pocola, str. Principală, nr. 65, comuna Pocola, jud. Bihor, cod postal 410052, CIF 5398323, telefon: +40 259321896, e-mail: primariapocola65@gmail.com, reprezentată de d-nul Birta Vasile, funcția primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

SC	SRL cu sediul în: [adresa], telefon: [număr telefon], fax: [număr fax], e-mail: [adresă electronică], număr de înmatriculare [număr de înmatriculare], cod de înregistrare fiscală [cod de înregistrare fiscală], cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Banca-Sucursala] reprezentată prin [numele și prenumele reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Executantului], [funcția(iile) reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Executantului], în calitate de și denumită în continuare „Executant”, pe de altă parte,

# Definitii

- contract – contractul, asimilat potrivit legii, actul administrativ, reprezentand acordul de vointa al celor doua parti, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte. Contractul de achizitie publica de lucrari – contractul de achizitie publica care are ca obiect: fie exclusiv executia, fie atat proiectarea , cat si executia de lucrari in legatura cu una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia unei constructii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei constructii care corespunde cerintelor stabilite de autoritatea contractanta care exercita o influenta determinanta asupra tipului sau proiectarii constructiei;

- Parti – partile contractante, asa cum sunt acestea numite si identificate in prezentul Contract, respectiv Achizitor si Executant; Achizitorul este autoritate contractanta in sensul Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum se obliga prin semnarea Contractului; Executantul este operator economic in sensul Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a ofertat, cum a fost acceptata oferta sa si cum se obliga prin semnarea Contractului;

- Pretul contractului – pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractulii, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin Contract;

- Oferta – actul juridic prin care Executantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de vedere juridic, in prezentul contract de achizitie publica de lucrari si cuprinde Propunerea Financiara, Propunerea Tehnica precum si alte documente mentionate in Documentatia de Atribuire;

- Propunerea tehnica – document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;

- Propunere financiara – document al ofertei prin care se funrnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii finaciare si comerciale;

- Amplasamentul lucrarii – locul unde Executantul executa lucrarea;

- Caiet de sarcini – document reprezentand anexa a prezentului Contract, intocmit de catre Achizitor, care include obiectivele, sarcinile si specificatiile, caracteristicile lucrarilor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii Achizitorului, mentionand, dupa caz, metodele si resursele care urmeaza sa fie utilizate de Executant si/sau lucrarile care trebuie executate, finalizate si predate de Executant, inclusiv nivelurile de calitate, performanta, protectie a mediului, sanatate publica sau siguranta si altele asemenea, precum si cerintele aplicabile Executantului in ceea ce priveste informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;

- Documentatia de atribuire – documentul achizitie care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul Contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre canditati/ofertnati, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;

- Act aditional – document care modifica prezentul Contract;

- Personal – persoanele desemnate de Executant sau de oricare dintre Subcontractanti, indiferent daca sunt angajati sau contractanti independenti, angajati in mod direct sau indirect pentru indeplinirea prezentului Contract, cum ar fi, de exemplu: reprezentantul/ reprezentatii Executantului, personalul folosit de Executant cu rol de expert-cheie, intregul personal folosit in santier precum si tot restul personalului, forta de munca si alti angajati ai Executantului si oricare alt personal care desfasoara activitati in legatura cu prezentul Contract;

- Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor – documentul intocmit de comisia de receptie, numita de Achizitor, care confirma finalizarea lucrarilor;

- Proces Verbal de Receptie Finala – documentul intocmit de comisia de receptie, numita de Achizitor, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor;

- Grafic fizic – documentul referitor la planificarea activitatilor care fac obiectul lucrarilor, cu precizarea termenelor pentru fazele determinante si a Punctelor de reper, in forma acceptata de Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus in propunerea tehnica si actualizat pe parcursul derularii prezentului Contract

- Grafic fizic si valoric – documentul referitor la planificarea prin care se stabileste/stabilesc termenul/termenele in care este/sunt efectuata/e facturarea de catre Executant si plata/platile de catre Achizitor, astfel cum este inclus in propunerea financiara si actualizat pe parcursul derularii prezentului Contract si acceptat de Achizitor;

- Ordin de incepere a Lucrarilor – documentul care atesta momentul inceperii executiei lucrarilor si prin care Achizitorul instiinteaza Executantul si, dupa caz, consultantul/dirigintele de santier, ca executia lucrarilor poate incepe. Data prevazuta pentru inceperea lucrarilor se considera data de incepere a executiei si este data de la care se calculeaza termenul de executie;

- Standardele/conditiile tehnice de calitate – standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute in caietul de sarcin si in propunerea tehnica;

- Rezilierea Contractului – se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari, fara ca acesta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

- Forta majora – conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposbila executarea si, respectiv indeplinirea contractului; sunt considerate asemnea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemnea celor de mai sus care, fara a crea o imposbilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

- Caz fortuit – conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

- Subcontractant – orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

- Zi – zi calendaristica;

- An – 365 de zile.

# Interpretare

  - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular  vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu  se specifică în mod diferit.

# Obiectul contractului

4.1.	Obiectul prezentului Contract il reprezinta: Execuție lucrări în cadrul proiectului ,,Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul Comunei Pocola” – cod SMIS 315234, pe care executantul se obliga sa le presteze serviciile de proiectare si sa execute lucrarile in conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului.

# Pretul Contractului

  - Pretul total convenit prin prezentul contract pentru executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract este in suma de _____ lei fara TVA, la care se adauga TVA, conform prevederilor legale, defalcat astfel:

    - Cap. 1.2 Amenajarea terenului: _________ lei fără TVA;

    - Cap. 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: _________ lei fără TVA;

    - Cap. 4.1 Construcţii şi instalaţii: _________ lei fără TVA;

    - Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: _________ lei fără TVA;

    - Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj: _________ lei fără TVA;

    - Cap. 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: _________ lei fără TVA;

    - Cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: _________ lei fără TVA.

5.2.	Pretul contractului nu se ajusteaza.

# Durata Contractului

  - Durata prezentului Contract este de la data intrarii in vigoare pana la data receptiei finale si poate fi modificata cu acordul partilor, in conformitate cu prevederile din prezentul contract, in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

  - Data intrarii in vigoare a prezentului contract este data inregistrarii acestuia la Achizitor.

  - Durata contractului cuprinde:

    - 3    luni termen de executie a lucrarilor de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si nu include perioada de sistare/suspendare a executiei notificata de Achizitor;

    - 5       ani perioada de garantie a lucrarilor, de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de  receptie finala.

  - Ordinul de incepere aferent fiecărei etape va fi emis de catre achizitor numai dupa constituirea de catre Executant a Garantiei de Buna Executie si prezentarea dovezii de constituirea a acesteia, in termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

  - Predarea amplasamnetului se va realiza pe baza unui plan de organizare de santier intocmit de executant si avizat de achizitor.

  - Prezentul contract inceteaza sa mai produca efecte de la data indeplinirii de catre ambele parti contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului.

# Documentele contractului

  - Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini;

- Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara;

- Garantia de buna executie;

- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;

- Contractele cu subcontractantii, daca este cazul;

- Graficul fizic si valoric;

- Alte documente, daca este cazul.

  - In cazul oricaror inconsistente intre anexe, acestea vor prevala in ordinea enumerata mai  sus.

# Protectia patrimoniului cultural national

  - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

  - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

  - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

  - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

  - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

# Obligatiile generale ale executantului

  - Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva incendiilor.

    - Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Acesta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

    - Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

    - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii, etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general (subcontractanti), in conformitate cu prevederile legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

      - In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.

      - Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor presoanei autorizate de achizitor.

      - Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

    - Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice. Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantului si al subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, in functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

    - Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai toata legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor.

    - De asemnea, executantul este obligat sa-si intocmeaasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

    - Totodata, Executantul este obligat sa intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

    - Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in vigoare;

    - Executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor metodologice privind conditiile in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate cu Ordin comun M.I. – M.T. nr. 1112/411/2000, dacă este cazul;

    - Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

    - In cazul producerii unor evenimente/accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii), partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompierii, Parchet, Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol viata lucrarilor.

    - Executantul va despagubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a daunelor interese, costurilor, texelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

  - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarii, inclusiv in perioada/perioadele de sistare a lucrarilor.

  - Executantul se obliga sa instiinteze achizitorul cu privire la defectele ce pot apararea in cazul aplicarii prevederilor acelor documente, informatii, dispozitii si livrari, dupa caz, furnizate in conformitate cu prevederile art. 12.3 din contract.

  - Executantul se obliga ca la finalizarea lucrarilor, zona afectata de lucrari si de organizarea de santier a fiecarui punct de lucru sa fie predata la stadiul initial inceperii acestora.

  - (1) Executantul se obliga ca fiecare situatie de lucrari sa fie insotita de documentele de calitate a materialelor puse in opera.

(2) Situatiile vor fi inaintate la plata insotite de documentele mentionate ca inregistrari in Planul Control Calitate Verificari si Incercari (P.C.C.V.I.) si de antemasuratori a cantitatilor de lucrari executate.

  - Executantul se obliga ca la receptia la terminarea lucrarilor sa intocmeasca Cartea Constructiei in trei exemplare (1 original si 2 copii), si sa predea un exemplar original si o copie la Achizitor si      o copie la Prestator.

  - Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul va suporta pe cheltuiala proprie remedierea daunelor produse si eventualelor modificari ale retelelor de utilitati, cu exceptia celor determinate de viciile ascunse ale retelelor subterante.

  - Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de catre organele abilitate, potrivit legii, cu ocazia controlului activitatii achizitorului, care se datoreaza culpei executantului si se obliga la indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in termenele prevazute. In cazul in care, in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, se constata ca executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, executantul are obligatia sa restituie, aceste sume, inclusiv penalitati, daune-interese, majorari, dobanzi aferente, amenzi, stabilite prin actele de control.

  - Executantul intelege ca, pe perioada pregatirii ofertei, si-a exercitat toate drepturile de a solicita intrebari Achizitorului si de clarifica impreuna cu acesta orice eventuale erori, omisiuni, vicii sau alte asemenea incluse in Caietul de Sarcini, cu exceptia erorilor, omisiunilor, viciilor sau altora asemenea care sunt considerate culpa a achizitorului conform prevederilor stipulate in prezentul contract.

  - Executantul intelege ca, Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de Executant, nu pot fi abordate sau executate fara acordul prealabil scris al Achizitorului. Executatia de Lucrari suplimentare in lipsa acordului scris al Achizitorului nu ii confera Executantului dreptul de a solicita plata valorii respectivelor Lucrari.

  - Executantul actioneaza intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale precum si cu discretia necesara. Executantul nu poate face declaratii publice in legatura cu Lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabila, in scris, a Achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Executantul nu poate angaja, in nici un fel raspunderea Achizitorului, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si trebuie sa prezinte aceasta obligatiei in mod clar tertilor, daca este cazul.

  - Executantul nu are nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

  - Executantul se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra informatiilor cu care intra in contact ca urmare a derularii activitatilor prevazute in prezentul contract si sa respecte prevederile legale cu privire la informatiile clasificate, respectiv HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu.

  - In relatia dintre partile contractuale, Prestatorul isi va păstra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala/industriala asupra documentației elaborate sau alte documente elaborare de catre acesta (sau in numele acestuia) pana la plata lor de către Achizitor, dată la care devin proprietatea acestuia.

  - De la data plății acestora de catre Achizitor, prestatorul cesioneaza drepturile patrimoniale ale acestuia catre Achizitor. Cesiunea drepturilor patrimoniale este exclusiva.

  - Se considera ca prin semnarea Contractului, prestatorul autorizeaza achizitorul sa copieze, sa foloseasca si sa transmita documentatia elaborata sau alte documente de catre Prestator (sau in numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.

  - Prestatorul nu va publica articole referitoare la lucrari care fac obiectul prezentului Contract si nu va face referire la aceste lucrari in cursul executarii altor lucrari pentru terti si nu va divulga nici o informatie furnizata de Achizitor, fara acordul scris in prealabil, al acestuia.

  - Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusiva a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exeptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

# Obligatiile proiectantului privind proiectarea

  - Executantul are obligatia de a realiza proiectarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului Contract cu proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor mentionate in specificatiile tehnice, anexa la prezentul contract

  - Executantul va garanta ca el, proiectantii si subproiectantii sai au experienta si capacitatea necesara pentru proiectare.

  - Executantul isi asuma raspunderea privind disponibiliatatea proiectantilor de a participa la discutii cu achizitorul si/sau persoana autorizata de acesta, ori de cate ori este necesar pe parcursul derularii contractului si pana la data expirarii garantiei de buna  executie a contractului.

  - Pe baza specificatiilor tehnice puse la dispozitie de achizitor, executantul are obligatia de a asigura elaborarea si finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru protectia/relocarea utilitatilor afectate de lucrari cu exceptia celor pentru care achizitorul asigura integral proiectarea necesara.

  - Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu cerintele din specificatiile tehnice si plansele furnizate de achizitor, potrivit documentatiei de atribuire care a stat la baza incheierii prezentului contract.

  - Executantul are dreptul de a furniza succesiv informatii pe parti de proiect cu conditia ca fiecare parte inaintata sa fie completata in asa fel incat sa poata fi analizata si aprobata de achizitor separat, ca parte integranta a intregului proiect de executie al lucrarilor.

  - Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor respecta cerintele impuse de catre achizitor si va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un standard ce poate fi verificat de catre persoana autorizata de achizitor care actioneaza in calitate de verificator de proiecte.

  - Termenul in care achizitorul urmeaza sa-si dea acordul pe documentele prevazute la art 10.6 este de 30 de zile de la primirea acestora.

  - Executantul are obligatia de a proiecta toate lucrarile (provizorii sau permanente) necesare indeplinirii obiectului prezentului contract.

  - Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor referitoare la mediul inconjurator.

  - Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau legislatiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va instiinta achizitorul si (daca este cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

  - In situatia in care, potrivit prevederilor art. 10.10 achizitorul decide ca se impune aplicarea noilor reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional, semnat de partile contractante cu respectarea prevederilor legale in materie, la data incheierii acestuia.

  - Executantul va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate de catre persoana autorizata de achizitor, in calitatea sa de verificator al proiectului.

# Obligatiile principale privind executia lucrarilor

  - Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia deficientele la lucrarile executate,datorate din vina sa ,cu atentia si promptitudinea cuvenita , in concordanta cu obligatiile asumate prin contract

  - Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

  - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie  utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

  - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare,sau la nevoie atunci cand se considera necesar,graficul de plati necesare executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie sau la nevoie atunci cand se considera necesar. Executantul se obliga sa interpreteze ca grafic de plata, graficul de indeplinire la care se adauga termenele de plata.

  - Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentatiei de executie, modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederilor prezentului contract in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoanele autorizate de achizitor, la cererea acestora.

  - Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori(atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

  - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executanatul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificulati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

  - (1) Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr- un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.

(2) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante, sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala proiectantului.

  - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

      - in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constantata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

  - Pe parcursul executie lucrarilor si remedierii deficientelor la lucrarile executate in cadrul contractului, executantul are obligatia:

    - De a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarilor (atat timp cat acesta nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

    - De a lua masurile rezonabile neceare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

    - De a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

  - Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de persoana autorizata de achizitor.

  - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi pusa in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

  - (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in oferta. Achizitorul este pesoana autorizata de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.

- Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului in scopul informarii acestuia, inainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie. La emiterea unui document de natura tehnica adresat achizitorului sau reprezentatului acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

- Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de niciuna din sarcinile obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

  - (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

- Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de reparare a drumurilor de acces,in cazul in care se constata culpa sa, care pot fi necesare ca urmare a  folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

- Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente petnru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces.

  - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al repararii deficientelor datorate din culpa sa executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: a) confortul riveranilor; sau b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publive sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau o oricarei alte persoane. Executantul va efectua aceste lucrari pe cheltuiala sa. Aceste cheltuieli nu sunt considerate cheltuili cu organizarea santierului sau cheltuieli conexe organizarii de santier.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

  - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

- In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin „drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin „vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar privederile respective se vor aplica in consecinta.

- In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor  poduri sau drumuri.

- Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va plati repararea deficientelor datorate din culpa sa, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altor asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

  - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

- de a evita, pe cat posbil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

- de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul, sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

  - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala(brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamente, materiale, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;

- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

  - (1) Executantul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului sau inclusiv a celor referitoare la angajare, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere dupa caz si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

- Executantul va solicia angajatilor sai sa se conformeze legilor in vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

- Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia. Achizitorul nu este responsabil de daunele sau accidentele produse ca urmare a nerespectarii acestor prevederi.

  - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executarii lucrarilor, urmatoarele:

- factura fiscala;

- situatia de lucrari;

- proces vebal de receptive și punere în funcțiune;

- documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

- certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

- buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importante.

  - Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane: aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de achizitor pentru executarea contractului; aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toti membrii asocierii; si executantul nu isi va modifica componeta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a achizitorului.

  - Executantul se obliga sa supravegheze executarea lucrarilor la standardele de calitate convenite si sa furnizeze orice alte resurse cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, pe toata perioada de derulare a acestuia. Executantul are obligatia de a asigura paza utilajelor, echipmanetelor, materialelor necesare indeplinirii prezentului contract, inclusiv asigurarea acestora.

  - Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

  - Executantul este pe deplin responsabil de integritatea autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor. Autovehiculele, utilajele si echipamentele trebuie sa fie asigurate.

  - Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie savarsita in alte conditii decat cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere. Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fel incat sa nu deterioreze imobilele riveranilor.

  - Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor  prezentului contract.

  - Executantul are obligatia de a respecta Normele de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului. Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrarile, instruirea personalului, acordarea echipamentului de protectia muncii, inregistrarea accidentelor de munca.

  - Executantul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe durata contractului si, de asemnea, are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor cerute.

  - Executantul va informa imediat, in scris, Achizitorul cu privire la urmatoarele:

- informatii meteo (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina) si informatii privind unele obstacole ivite pe amplasament (arbore, obiecte, materiale) care pot afecta siguranta traficului;

- orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a lucrarilor executate, a starii amplasamentului si a bunurilor aferente acestuia. Executantul va informa si va lua masuri de eliminare a unor pericole privind siguranta circulatiei.

  - Executantul este raspunzator de orice daune, prejudicii, accidente, modificari produse amplasamentului fara aprobarea achizitorului, rezultate din procesul de executie a lucrarilor.

  - Executantul va pastra confidentialitatea informatiilor si datelor la care are acces.

# Obligatiile Achizitorului

  - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si intretinerea în perioada de garanție tehnică pentru obiectivul de investiții în cadrul proiectului ,,Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul Comunei Pocola” – cod SMIS 315234, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre acesta in mod corespunzator a obligatiilor contractuale acceptate de catre achizitor.

  - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului, fara plata, daca nu s- a convenit altfel, urmatoarele: amplasamentul lucrarii, cu asigurarea frontului de lucru. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate  de masurat se suporta de catre Executant.

  - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

  - Achizitorul va numi o persoana/mai multe persoane din personalul propriu care va/vor avea autoritatea sa actioneze in numele acestuia, dara fara ca prin aceste actiuni sa se aduca vreo modificare prezentului Contract sau prevederile necesitatii minim obligatorii.

  - Achizitorul va numi un reprezentat autorizat (inginer/dirignte cu experienta si calificare corespunzatoare care sa aiba competenta de a-si indeplini responsabilitatile). Persoana autorizata numita de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul Contract.

# Reguli privind protectia datelor

  - Executantul se obliga sa respecte prevederile legale cu pricire la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor data, respectiv Regulamentul (U.E) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor RGPD 2018).

  - Partile trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

  - Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei persoane care prelucreaza data cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

- Capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau transferul informatiilor personale;

- Informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72 de ore si, in cazul Executantului nu mai tarziu de 24 de ore de la momentul in care o astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;

- Indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu Regulamentul 679/2016 art. 3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrarii, orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre parti. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

  - Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Partile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumante prin aceasta clauza, respective dar fara a se limita la acestea:

- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

- se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice si sa stabilieasca catre care organisme se doreste sa se efectueze transferul  datelor cu caracter personal prin mijloace de trasmitere a datelor;

- se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

- se vor asigura ca, incazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contract incheiat intre Parti;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accindetala;

- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

# Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

  - In cazul in care Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract sau le indeplineste defectuos, atunci Achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01% pe zi din valoarea fara TVA a contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  - In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile, acceptate in prealabil la plata, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul este indreptatit sa solicite, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01% din plata neefectuata, fără TVA, până la îndeplinirea efectivă a obligatiilor. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea debitului restant.

  - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere la indeplinirea Contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Executantului, in cuantum de 0,01% pe fiecare zi de intarziere din valoarea fara TVA a contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre una din parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a rezilia contractul potrivit prevederilor art. 33.5.

# Garantia de buna executie a contractului

  - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 1% din valoarea contractului fara TVA in conformitate cu prevederile art. 154, din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ___________ lei.

  - Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legi, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator in conditiile art. 40 alin.(1) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art.40 alin.(3) – (9) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. (2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate penru facturile partiale, Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care sa prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul de dispobibil este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

  - Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

  - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumante prin Contract. Anterior emitarii unei pretentii asupra garantiei de buna executie Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

  - Executantul are obligatia legala de a garanta calitatea materialelor, echipamentelor si lucrarilor de constructii executate, conform prevederilor Legii aplicabile, inclusiv prin prezentarea de documente de conformitate si garantie dupa caz.

  - Perioada de garantie a lucrarilor care foc obiectul contractului este de 5 ani si curge de la data aprobarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni, pana la semnarea procesului-verbal de receptie finala.

  - In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a defectiunilor a caror cauza este nerespectarea prevederilor clauzelor contractuale si a prevederilor Caietului de Sarcini. Obligatia legala de garantie a executantului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor defectiunilor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului sau a persoanelor  pentru care acesta este tinuta sa raspunda.

  - Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 alin. (4) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile  ulterioare.

  - (1)In perioada de garantie a lucrarilor, executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la art. 15.8, pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare  din cauza:

- utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

- neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricarei dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.;

- unui viciu de conceptie, proiectantul fiind responsabil de proiectarea lucrarii; sau

- Remedierea defectelor, va fi urmata obligatoriu de o receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor si va fi consemnata intr-un proces-verbal/nota de constatare.

- Executantul se obliga sa asigure instructaj personalului achizitorului pentru utilizarea echipamentelor, utilajelor, dotarilor, etc, aferente lucrarii, daca este cazul.

- In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, ci datorita unei utilizari neimputabile acestuia, lucrarile fiind executatate de catre Executnat, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari 	suplimentare.

  - In perioada de garantie acordata lucrarilor, in cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile afernte acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

  - Garantia pentru toate utilajele/echipamentele/dotarile livrate si instalate/montate este raspunderea Executantului pe toata perioada de garantie. Perioada de garantie se majoreaza cu timpul de nefunctionare al echipmantelor in intervalul de reparare al  	acestora.

# Proiectare – Nu se aplică

# Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

  - Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie.

  - Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglamentarile si instructiunile autoritatilor competente.

  - Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului in interior. In masura in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

  - Executantul va luat toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu e deviata.

  - Punctele de trecere periculoase pe toata lugimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie luminate si, la nevoie pazite.

  - Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor pe santier destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabile si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.

  - Toate masurile de securitate si igiena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

  - In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa  produca efecte.

  - In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

  - Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de responsabilitati.

  - Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

  - Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

  - Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente de catre executant acesta din urma avand ca responsabilitate furnizare si montare de panouri si dispozitive de semnalizare fara a aduce atingeri art. 17.7.

  - Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii, de la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

# Mentinerea retelelor de comunicatii si debitului de apa

  - Executantul trebuie sa conduca executatia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.

  - In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atribuitiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

  - In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

  - Interventia autoritatilor compentente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

# Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate

  - Daca executia lucrarilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motarelor, vibratii, fum si praf.

# Demolarea constructiilor

  - Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului inainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi transmisa acestuia cu 3 zile inainte, iar netrasmiterea unui raspuns din partea achizitorului, se considera acord cu privire la demolarea constructiilor.

  - In privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legisatiei in domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

# Gestiunea deseurilor pe santier

  - Eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract intra in responsabilitatea executantului pe durata executiei lucrarilor; executantul, ramane producatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le foloseste si a celor rezultate din interventiile sale; executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, trasportul, depozitarea, eventuala evacuare a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale; pentru deseurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare; executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari; pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

# Inceperea si executia lucrarilor

  - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarilor de catre Achizitor.

  - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului fizic si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficul fizic se considera date orientative, a căror nerespectare nu poate conduce la aplicarea de penalități de întârziere sau rezilierea contractului.

- Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnearea contractului, graficul fizic alcatuit in ordinea tehnologica de executie, actualizat. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul fizic, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

- In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle, Achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

  - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurara executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, indentificarea reprezentatilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta presoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentatilor achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legale din indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor.

  - (1) Materialele, verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei trebuie sa fie calitatea prevazute in documentatia de executie, cat si conforme cu reglementarile tehnice precum si cu  legislatia in vigoare.

- Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin exclusiv Executantului.

- Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

  - Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului. In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuilelile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre Achizitor, iar in caz contrar, de catre Executant.

  - Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricari parti a acestora in cazul in care aceasta prelungire este afectata de:

- volumul sau natura lucrarilor suplimentare;

- conditiile climatice nefavorabile, in acest caz se suspenda lucrarile si se va prelungi  termenul de executie cu o durata egala cu perioada de suspendare;

- oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, in conditiile stipulate in prezentul contract si in conditiile Legii. Executantul are dreptul la prelungirea termenului de executie in cazul in care se inregistreaza intarzieri cauzate din culpa achizitorului, sub conditia informarii achizitorului, cu privire la imprejurarile care pot determina prelungirea termenului de executie, in termenul stabilit de parti. La primirea solicitarii motivate din partea contractantului, achizitorul ia in considerare toate detaliile justificate furnizate de contractant si, daca este cazul, prelungeste durata de executie.

# Sistarea lucrarilor

  - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza de la art. 14.2, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul de executie daca Achizitorul nu plateste in termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevzut la art. 27.1 (4) din prezentul contract.

  - In situatia prevazuta la art. 23.1 din prezentul contract, executantul va notifica in scris acest fapt achizitorului.

  - Executia lucrarilor in baza contractului precum si orice faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul fizic trebuie finalizate in termenul convenit de catre parti, conform art. 6 din prezentul contract. Modificarea datei/perioadelor de executie asumate prin graficul fizic se face cu acordul partilor, prin act aditional.

# Finalizarea si receptia documentelor tehnico-economice

  - Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in original, la sediul acestuia, conform termenelor prevazute in prezentul contract, in 4 exemplare, atat piesele scrise si cele desenate, cat si in format electronic. Eventualele copii solicitate in plus de catre achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.

  - Receptia documentelor se face pe baza borderourilor de piese scrise si desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare faza decontabila, semnat de achizitor la momentul predarii.

  - In caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertente in documentatia predata, achizitorul va face obiectiunile cuvenite in limitele temei de proiectare si a obligatiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor si legilor in vigoare, in maxim 3 zile de la primirea lucrarii. Neprezentarea de obiectiuni in acest termen prezuma acceptarea documentatiei in forma predata.

# Terminarea si receptia lucrarilor.

  - Lucrarile, in totalitatea lor, sau, daca este cazul, oricare parte din Lucrare/Lucrari trebuie finalizate in termenul stabilit prin graficul fizic de executie.

  - Executantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorul, atunci cand considera lucrarile finalizate si ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform prevederilor legale aplicabile cu privire la receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

  - Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul apreciaza daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, aceastea sunt consemnate intr-un proces-verbal si notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, Achizitorul convoaca comisia de receptie. In cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri si finalizare, achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un tert, plata acestora urmand a se efectua din Garantia de buna executie constituita de executant.

  - Comisia de receptie are obligatia de constata executia completa a tuturor lucrarilor prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia tehnico-economica si cu reglementarile specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de Lege. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba, a amana sau de a respinge receptia.

  - Achizitorul procedeaza la Receptia Lucrarilor potrivit legilor in vigoare si instiinteaza executantul cu privire la decizia sa de a receptiona lucrarile, transmitand acestuia o copie a Procesului-verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

  - Receptia finala se efectueaza conform prevederilor Legii, dupa expirarea perioadei de garantie.

  - Receptia lucrarilor se poate face si pentru parti ale Lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

# Remedierea Defectiunilor

  - In orice moment pe perioada de valabilitate a contractului, achizitorul poate sa instiinteze executantul cu privire la orice defectiuni/neconformitati, fie ele apartente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate.

  - Executantul remediaza orice defectiuni/neconformitati datorate faptului ca materialele, echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului. In ceea ce priveste costurile acestor reparatii, se aplica prevederile generale din Codul Civil cu privire la viciile aparente si viciile ascunse.

  - Costul remedierii defectiunilor datorate oricarei alte cauze, independenta de culpa Executantului, se evalueaza ca o Modificare a Contractului si cade in sarcina Achizitorului.

  - Defectiunile si lipsurile constatate de achizitor, in perioada de garantie a lucrarilor, trebuie aduse la cunostinta executantului, iar acestea, trebuie remediate astfel cum este stabilit de parti.

  - Neremedierea defectiunilor sau nefinalizarea lucrarilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin notificarea achizitorului indreptateste achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Executantului.

# Modalitati de plata

  - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea Executantului, la valoarea lucrarilor executate conform Contractului, in conformitate cu prevederile art. 27.1 (4).

- Situatiile de plata partiale se confirma/infirma in termen de maxim 10 zile de la primire. In cazul in care achizitorul emite observatii asupra situatiilor de plata partiale, acestea vor fi returnate Executantului in vederea refacerii. Situațiile de plată nerespinse sau neacceptate expres în cadrul termenului de 10 zile se consideră acceptate tacit.

- Dupa confirmarea situatiilor de plata, executantul emite factura fiscala, cu valoarea acceptata la plata in prealabil de catre Achizitor.

- Platile se efectueaza in termen de 60 de zile de la primirea facturii de catre Achizitor, dar nu influenteaza responsabilitatea si Garantia de buna Executie a Executantului; ele nu se considera, de catre Achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

  - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata finale de catre Achizitor, ulterior aprobarii Procesului-verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

  - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand Procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor. Plata facturii finale nu va si conditionata de aprobarea Procesului-verbal de receptie finala.

  - Este interzisa executia si confirmarea lucrarilor suplimentare fara a fi aprobate in prealabil de catre Achizitor, conform prevederilor art. 29 din prezentul Contract. Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, utilizandu-se preturile unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare. In cazul in care aceste preturi se regasesc in oferta, ele se considera ca au fost negociate.

# Modificarea pretului contractului

- Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

- Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

# Conditiile de modificare a contractului

  - Modificari ale contractului:

- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, prin act aditional, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Partilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificarile contractuale din HG nr. 295/2016 (art. 164 si art. 165) cu modificarile si completarile ulterioare.;

- Modificarile nesubstantiale sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.;

- Modificarile contractuale nu trebuie sa afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv  pe baza caruia Executantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.;

- Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a trasmite celeilalte  parti propunerea de modificare a contractului cu cel putin 15 zile inainte de data la care  se considera ca modificarea Contractului ar trebui sa produca efecte.

# Modificarea contractului prin revizuire:

- Modificarile contractului de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si Instructiunea nr. 1/2021.;

- Revizuirea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaluarii lucrarilor executate, rezultatelor si performantelor contractantului in cadrul Contractului. Modificarea contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care consta in lucrarile pe care contractantul se obliga sa le execute in conformitate cu prevederile prezentului Contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor Caietului de sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integranta din Contract in urmatoarele situatii:

# Partile Contractante:

a) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei socitatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;

2) atunci cand Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile si obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale Contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Termenul de executie si/sau durata contractului: in conditiile art. 221, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice, si a documentatiei de atribuire, partile contractuale au dreptul de a conveni o prelungire a termenului de executie si/sau a duratei contractului, in situatia aparitiei de impedimente in executia lucrarilor din cauza conditiilor meteo, unor fenomene imprevizibile din amplasament sau ale cantitatilor real necesar a fi executate cu influenta asupra termenului de executie.;

- Modalitati de plata si recuperare a creantelor: in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei.;

- Inspectii/verificari: In cazul unor solicitari suplimentare de documente din partea celor 2 parti contractante si/sau inspectii/verificari suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului, in vederea indeplinirii obiectului acestuia, precum si pentru o buna gestionare a derularii contractului; in cazul unor eventuale inlocuiri de materiale care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire;

- Receptia la terminarea lucrarii – in cazul unor eventuale inlocuiri de materiale care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire.;

- Subcontractantii – introducerea/schimbarea subcontractantilor, exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului.

  - (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la art. 29.2 din prezentul contract va face obiectul unui act aditional.

(2) Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului cu minim 10 zile inainte de data intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei achizitorului din punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si al oportunitatii modificarii.

# Asigurari

  - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentatii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice si juridice.

- Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurari pe perioada de executie a lucrarilor. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata exclusiv de catre Executant.

- Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensantii platibile prin lege in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatiilor acestuia.

# Subcontractanti

  - Executantul are obligatia de incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

  - (1) Executantul are obligatia de prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu Subcontractantii desemnati.

- Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui anexe ale Contractului de achizitie publica. Contractele vor contine in mod obligatoriu denumirea Subcontractantilor, datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective.

- Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

  - (1) Executantul este pe deplin raspunzator in fata Achizitorului de modul in care indeplinteste contractul.

- Subcontractantul este pe deplin raspunzator in fata Executantului de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

- In situatia in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, Executantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractante sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile prevazute la art. 31.4 din prezentul contract.

  - (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte  o modificare a contractul de achizitie publica.

- In situatia prevazuta la alin.(1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile prevazute la art. 32.2, alin,(2) din prezentul contract si va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi Subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.

- Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, executantul are obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capacitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. De asemenea, executantul are obligatia de a transmite achizitorului o declaratie pe propria raspundere din partea noilor subcontractanti prin care acestia isi asuma repectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre executant la oferta, aferenta activitatii supuse contractanrii.

- Executantul are obligatia de a incheia un contract cu noul subcontractant in concordanta cu oferta depusa.

- In situatia inlocuirii unui subcontractant, obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

- Contractele incheiate cu noii subcontractanti, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin.(3) vor fi prezentate cu cel putin 10 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noii Subcontractanti.

- Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice  	sau financiare initiale.

- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.

- Nici un contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si achizitor.

  - Subcontractantii isi vor exprima, la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

  - Achizitorul efectueaza plati directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand executia lucrarilor acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv, Achizitorul, Executantul si Subcontractantul sau de Achizitor si Subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumante de Subcontractant.

  - (1) Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata achizitorului, conform prevederilor art. 31.4(6) din prezentul Contract.

(2) Executantul are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati cu avizul prealabil al achizitorului si fara a modifica propunerea tehnica sau financiara, anexe la prezentul contract.

# Incetarea contractului

Prezentul contract poate inceta, prin:

- Executarea corespunzatoare a obligatiilor conform prevederilor prezentului contract, precum si a anexelor acestuia;

- Acordul de vointa al partilor;

- Denuntarea unilaterala de catre achizitor in cazurile stabilite la art. 34 - Denuntarea contractului de catre achizitor, in baza unui preaviz de 15 zile calendaristice transmis in scris de catre achizitor Executantului celeilalte Parti.

- Rezilierea de catre o parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealalta parte contractanta, conform prevederilor art. 33 – Rezilierea contractului.

- Daca forta majora si consecintele acesteia dureaza o perioada mai mare de 90 de zile, fiecare parte poate renunta la executarea contractului. In acest caz, niciuna dintre Parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar acestea au indatorirea de a- si onora toate obligatiile care le incumba in temeiul Legii si al Contractului pana la data respectiva.

# Rezilierea contractului

  - Nerespectarea de catre Executant, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin contract, da dreptul Achizitorului de a rezilia contractul.

  - Nerespectarea de catre Achizitor, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul contract, da dreptul Executantului de a cere rezilierea Contractului si de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita si receptionata, pana la data incetarii Contractului, dacă, deși notificat, achizitorul nu își îndeplinește obligațiile respective nici într-un termen de 15 zile de la primirea notificării. Rezilierea / rezoluțiunea va interveni de drept, la data expirării termenului de 15 zile, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată sau alte formalități prealabile.

  - (1) Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare de reziliere scrisa adresata Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale.

- In situatia prevazute la alin. (1) Achizitorul transmite o notificare de remediere, executantului avand obligatia de a remedia situatia semnalata in termenul prevazut la art. 26.5., din contract.

- Daca Executantul nu a remediat situatia in cadrul termenului de gratie de 30 de zile, rezilierea opereaza pe plin drept la expirarea unui termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea notificarii de reziliere de catre Achizitor ulterior expirarii termenului prevazut la art. 26.5., daca Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate in acest termen.

- In prezentul Contract sunt considerate incalcari sau abateri grave ale obligatiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, dara fara a se limita la: neexecutarea Contractului, executarea unor Lucrari care prezinta defectiuni majore care fac Lucrarile improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in contract, etc.

  - (1) Situatiile in care se impune emiterea de catre achizitor a unei notificari de reziliere sunt, fara a se limita la acestea: Executantul nu-si indeplineste obligatiile, conform prevederilor Contractului astfel cum sunt stabilite la art. 9-11;

- Executantul nu se conformeaza, in termenul stabilit, conform notificarii emise de Achizitor, prin care i se solicita remedierea defectiunilor/necoformitatii precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor din prezentul contract, care afecteaza in mod grav executarea in mod corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale executantului; Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de      Achizitor in conditiile prezentului contract;

- Executantul a savarsit abateri profesionale, astfel cum sunt stabilite la art. 167 alin.(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului; Executantul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

- Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva; are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau  controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

- aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului;

- Executantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat prin contract; in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public ale Achizitorului in legatura cu care se executa lucrarile care fac obiectul Contractului;

- Executantul a incalcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil lucrarilor care fac obiectul contractului si aceste incalcari au fost stabilite printr-un act sanctionar emis de catre autoritatile competente; la momentul atribuirii contractului, fie Executantul se afla in situatia de a fi fost condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este membru al organului de administrare, de conducere sau de control in caddrul acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnata printr-o hotarare definitiva pentru comiterea unei dintre urmatoarele infractiuni pentru care nu a intervenit reabilitarea:

- Constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat;

- Infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat;

- Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat;

- Acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat.;

- Spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea 656/2002, pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din Legea 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin dispozitiile corepunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat;

- Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217 din Legea nr. 286/2009 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin dispozitiile corepunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat;

- Frauda, astfel cum este prevazut prin articolul I din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995; are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului.

  - Achizitorul poate rezilia Contractul si in urmatoarele cazuri:

- in cazul in care predarea lucrarilor in cadrul contractului nu a inceput efectiv in termen de 15 zile de la data stabilita, iar Achizitorul considera noua data propusa de catre Executant ca inacceptabila;

- in cazul in care Executantul nu pune in aplicare Contractul( graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Ordin de incepere a Lucrarilor), in conformitate cu Oferta sau incalca alte obligatii contractuale sau in mod repetat, refuza sa respecte obligatii contractuale;

- in cazul in care procedura de atribuire a Contractului sau punerea in aplicare a Contractului se dovedesc a fi fost supuse unor erori substantiale, nereguli sau fraude;

- in cazul in care Executantul nu respecta obligatiile aplicabile conform cerintelor de mediu, sociale, de munca stabilite prin legislatia in vigoare aplicabile (Directiva 2014/24/EU);

- in cazul in care Executantul este intr-o situatie care ar putea constitui un conflict de interese sau un conflict de interese profesionale;

- in cazul in care o modificare a Executantului este de natura sa afecteze in mod substantial punerea in aplicare a Contractului sau sa modifice in mod substantial conditiile in care Contractul a fost atribuit initial;

  - Achizitorul este exonerat de orice obligatie de plata catre Executant pentru Lucrarile executate ulterior datei rezilierii

  - Executantul poate rezilia Contractul in cazul in care:

- Achizitorul a comis erori substantiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau punerea in aplicare a Contractului;

- Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile care ii revin, in special obligatia de a furniza informatiile necesare pentru punerea in aplicare a Contractului

  - Partea notificata cu privire la intentia de reziliere a Contractului de catre cealalta parte, in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii poate prezenta observatii, inclusiv masurile propuse pentru a continua indeplinirea obligatiilor sale contractuale. In caz contrar, decizia de incetare a Contractului devine executorie in termen de 10 zile de la expirarea termenului de prezentare a observatiilor.

  - Executantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezulta din incetarea inainte de termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepta cazului in care pierderea sau paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului.

  - Executantul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a reduce costurile, pentru prevenirea daunelor si pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale.

  - In termen de 60 de zile de la data rezilierii Contractului, Executantul trebuie sa prezinte orice document si orice factura necesara pentru Lucrarile care au fost predate inainte de data rezilierii.

  - In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva Executantului, acesta are obligatia de a notifica Achizitorul in termen de 3 zile de la deschiderea procedurii. Executantul, are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 30 de zile de la notificare, o analiza detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de faliment asupra Contractului si asupra Lucrarilor si de a propune masuri, actionand ca un executnat diligent.

  - In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva unui Subcontractant, sau, daca este cazul, unui tert sustinator, Executantul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele de la articolul anterior din prezentul Contract.

# Denuntarea contractului de catre achizitor

  - Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

- executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit executantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

- impotriva Executantului se deschide procedura falimentului, Executantul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita  pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

  - Executantul accepta si intelege expres ca, pe perioada valabilitatii prezentului contract, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea catre Executant a unei notificari scrise cu   _zile lucratoare anterior datei la care incetarea produce efecte, in urmatoarele cazuri:

- a luat la cunostinta de faptul ca la momentul atribuirii Contractului, Executantul se afla intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea acestuia din procedura de atribuire, in temeiu art. 164 din Legea 98/2016, respectiv a fost condamant prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea unei dintre infractiunile dispozitiilor art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016;

- a luat la cunostinta faptul ca la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de administrare, conducere, de supraveghere al Executantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asupra Executantului se afla intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea acestuia din procedura de atribuire in temeriul art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoaresti, pentru combaterea unei dintre infractiunile spulate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016;

- are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului.

# Cesiunea

  - In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest Contract, obligatiile ramanad in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate  si asumate initial, cu acordul in prealabil al Achizitorului.

  - Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

  - Atunci cand un Subcontractant isi exprima dorinta de a fi platit direct, este permisa cesiunea de creanta in favoarea Subcontractantilor legata de partea/partile din Contract care sunt indeplinite de acestia. Transferul de drept al obligatiilor de plata catre Subcontractant/Subcontractanti pentru partea/partile din Contract aferenta/aferenre acestuia/acestora, va avea loc in momentul in care va fi confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin Contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile art. 31.6.

  - Executantul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute din acest Contract, fara sa poata modifica graficul fizic si numai cu acordul prealabil scris al Achizitorului.

# Forta majora

  - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

  - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

  - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forte majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

  - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

  - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maxim 15 zile de la incetare.

  - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 90 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului Contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

# Solutionarea litigiilor

  - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale  amiabila, in caz contrar, se vor adresa instantelor de judecata de drept comun.

  - Partile convin ca instanta competenta este cea de la sediul Achizitorului.

# Limba care guverneaza contractul

  - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

# Comunicari

  - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in  momentul primirii.

  - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax, sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

# Legea aplicabila contractului

40.1	Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi, ____________, prezentul contract in 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Pentru Achizitor, 							Pentru Executant,